BOM駆動開発(BomDD): AIコード生成を

製造工程として管理する方法論と実証

― 三層BOMによる設計・製造・保守の一貫管理と、産業実証プロトコルの提案 ―

(著者名)

2026年7月10日

要旨

大規模言語モデルによるコード生成は実用段階に入ったが、生成・変更・保守を一貫した工程として品質統制する方法は、なお個人技能に依存している。本研究は、製造業の部品表、工程、検査、変更オーダー、製品ライフサイクル管理の様式をソフトウェア開発へ移植したBOM駆動開発(BomDD)を提案する。三層BOMと知識部品表、隔離製造、製造前に凍結した受入、変更オーダーを用い、手法外の判断で補った事象を未根拠充填(unjustified fill。以下、実験内の呼称として「ずる」)として記録する12系列のアクションリサーチにより、手法の成立範囲と破れ方を操作的に測定した。観測された12事象を一次発現層で分類したところ、成果物上に発現した4件はいずれも外部知識依存面に位置し、残る事象はBOMメタモデル、工程、オラクルに分布した。影響分析では、対策前14/16 ECOでunder-inclusionを観測し、ハブ台帳と実物点検の導入後は、同一題材の前向き4 ECO(ハブ解体第2〜5段)では未観測となった。また、凍結配布物のみを用いた3構成のAI実行主体(各1事例、2ベンダー)が、説明介入・救済なしに要求獲得からECOクローズまでを完遂した。この結果は、工程ゲートが実行主体間の差異の一部を補償しうることを示す事例証拠である。人間担当者への可搬性、第三者題材、大規模環境での製造・変更工程は未検証であり、これらを検証する3段階の実証プロトコル(スクリーニング健診→部分移行→前向き測定)を提示する。

キーワード: BOM駆動開発、AIコード生成、ソフトウェア工業化、トレーサビリティ、変更管理、影響分析、アクションリサーチ

目次

要旨	1

目次	3

1. はじめに	5

1.1 背景	5

1.2 問題の定式化 ― 「ずる」という観測量	5

1.3 研究質問	5

1.4 本研究の貢献	6

2. 提案手法 ― BomDD の概念と用語	7

2.1 基本対応: AI=製造装置、BOM=製造指示	7

2.2 三層BOMとK-BOM	7

2.3 工程と測定器具	8

2.4 操作的定義	8

3. 研究方法	9

3.1 アクションリサーチ	9

3.2 ずるの分類学	9

3.3 差分帰属の3分類と記述規律	9

3.4 検査器側のずる対策(4段)	10

3.5 実験プロトコルの順序とRQ対応	10

4. 実験I: リバース系列 ― 既存アプリの再実装(Loop 1〜7)	12

4.1 ずる台帳(12件)	12

4.2 中心的発見 ― 核と表面の観測命題	13

5. 実験II: ドメイン横断の概念的再現(ドメイン数 N=3)	14

6. 実験III: フォワード・モード ― 原版なしの新規開発と変更管理	15

7. 実験IV: 自己適用 ― 検査器自体をBomDDで製造する	17

8. 実験V: 規模の壁 ― 影響分析の遡及採点(scale-01/02)	18

8.1 遡及採点 ― 壁の実像はハブへの写像集中	18

8.2 対策レジーム下の前向き検証(scale-02)	18

9. 実験VI: UI-CAD ― UI製造の脱職人芸	20

10. 実験VII: 既存資産への適用 ― stage-0健診とhub-first移行	21

11. 実験VIII: AI実行主体への工程転移 ― 説明者なしで方法論は運転できるか(transfer-01〜03)	23

11.1 測定設計 ― 転移テストの装置	23

11.2 結果 ― 三点対比	23

11.3 中心的発見	24

11.4 工数の観測と測定系規律	24

11.5 限界	25

12. 横断的発見 ― 観測命題の統合	26

12.1 観測命題	26

12.2 ベースラインと機構対比(within-case contrast)	27

13. 妥当性への脅威	28

13.1 内的妥当性	28

13.2 外的妥当性	28

13.3 構成概念妥当性	29

14. 関連研究と位置づけ	30

14.1 LLMコード生成・AIソフトウェア工学	30

14.2 仕様・契約・トレーサビリティ	30

14.3 保守・変更管理・技術的負債	31

14.4 テストオラクル問題・実証的方法論	31

15. 実証プロジェクトの提案(産業実証プロトコル)	33

15.1 目的と検証仮説	33

15.2 フェーズ設計	33

15.3 測定指標(KPI)	34

15.4 体制と費用項目	35

15.5 リスクと軽減策	35

16. おわりに	36

参考文献	37

付録A: 証拠リポジトリ一覧と再現性の階層	39

付録B: 用語集	41

付録C: 研究資産一覧と転移実験の因子・裁定集計	41

1. はじめに

1.1 背景

LLMによるコード生成は、単発のコード片の生成において高い実用性を示しており、開発現場への浸透が進んでいる。しかし現状の利用形態は「人間が都度プロンプトを書き、出力を目視で確認する」という点で、産業革命以前の家内制手工業に近い。生成は速くなったが、次の3点は依然として個人の技能に依存している。第一に、生成物が仕様に適合していることの保証(テストが緑であることと仕様適合は同義でない)。第二に、変更時の影響範囲の特定と回帰の防止。第三に、外部依存(ライブラリ・外部ツール・デザイン)の劣化に対する保守判断である。

製造業はこれらの問題を、部品表(BOM)・工程設計・検査計画(Control Plan)・故障モード影響解析(FMEA)・技術変更指示(ECO: Engineering Change Order)・製品ライフサイクル管理(PLM)という一連の様式で管理してきた。本研究の出発点は、この様式群がAIコード生成にそのまま移植できるか、という問いである。

1.2 問題の定式化 ― 「ずる」という観測量

AIを製造装置とみなす構想の核心的リスクは、装置が仕様(BOM)に書かれていない判断を自らの暗黙知(言語慣習・ライブラリ慣用・配色直感など)で埋め、それが偶然設計者の意図と一致してしまうことにある。一致している間は問題が不可視であり、暗黙知が尽きた一点で様式差ではなく機能バグとして顕在化する。本研究ではこの「手法から導けず、従来手法(人間の判断・慣習)で埋めた箇所」をずる(cheat; unjustified fill)と定義し、失敗ではなく観測データとして記録した(判定手順と「全数」の意味は第3.2節で操作的に定義する)。ずるの発生位置・分類・対策可能性が、手法の成立範囲を定量的に画定する。

1.3 研究質問

本研究は次の6つの研究質問(RQ)を扱う。各RQと実験系列・測定量の対応は第3.5節の表に示す。

- RQ1(鋳造): BOM/工程のみから、原版非開示のAI製造装置が定義済み受入を手修正なしで通過する成果物を生成できるか。

- RQ2(破れの所在): 観測された未根拠充填の一次発現層(成果物核・成果物表面・BOMメタモデル・工程・オラクル)と原因分類は、どのように分布するか。

- RQ3(変更管理): 変更オーダー(ECO)において、影響分析の精度・回帰・データ移行・不要改変を測定可能にできるか。

- RQ4(規模): 部品数十の規模で影響分析はどのように破れ、対策は同一題材で効果を示すか。

- RQ5(既存資産): BOM未導入の既存リポジトリに対し、導入候補の優先順位と重点移行箇所を導入前に識別できるか。

RQ6(可搬性): 発明者による方法説明または救済なしに、凍結されたplaybook・テンプレート・治具のみから、初見の実行主体が要求獲得からECOクローズまでの工程を運転できるか。

1.4 本研究の貢献

- 方法論: 三層BOM(E/M/S)+知識部品表(K-BOM)、隔離製造、受入の梯子、変更管理(ECO)を統合した BomDD Method v1 および実践手順書(playbook)・機械可読テンプレート・検査治具一式。

- 測定枠組み: ずるの分類学(C1〜C6)、差分帰属の3分類(BOM欠落/工場能力/探索的未規定)、影響分析の遡及採点、検査器側ずる対策の4段構成。

- 実証データ: 検証目的ごとに束ねた計12系列 ― (1)リバース再実装(7ループ)、(2)Web API、(3)分散Saga、(4)フォワード開発と変更管理(6 ECO)、(5)検査器の自己適用、(6)規模の遡及測定(scale-01)、(7)対策レジーム下の前向き検証(scale-02)、(8)UI-CAD工程分離、(9)モック検査・モデル感度追補、(10)既存資産適用(stage-0)、(11)AI実行主体への工程転移(transfer-01〜03)、(12)健診の外部妥当性(OSS 3リポジトリ)。全系列の証拠(BOM・オラクル・製造成果物・採点)は公開/ローカルリポジトリにコミット・タグとして固定(再現性の階層は付録A)。

- 限界の明示: 単一設計者・題材数・同一モデル系列という限界を記述規律として本文に埋め込み、「強く言える主張」と「未検証の主張」を分離した。

- 実証プロジェクト計画: 第三者環境での外部妥当性検証を目的とする3段階の社内実証計画(第15章)。

2. 提案手法 ― BomDD の概念と用語

2.1 基本対応: AI=製造装置、BOM=製造指示

BomDD は、NC工作機械の類比でAIを扱う。重要なのはプロンプトを書く技能ではなく、装置への投入情報をNCデータ/工程指示として構造化・版管理することである。設計の意図・部品構成・製造単位・受入基準を機械可読な部品表として管理し、製造装置は交換可能な資産とみなす。

2.2 三層BOMとK-BOM

表1 三層BOMとK-BOMの役割

| 層 | 役割 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| E-BOM | 設計部品表 | 要求由来の部品(核)と外部/設計知識由来の部品(表面)を型分けし、木ではなくグラフで管理(横断部品に owner/consumers)。存在理由型: requirement / defect-class / constraint / external-knowledge / design-token |
| M-BOM+工程 | 製造部品表 | 製造単位(unit)・成果物パス・界面契約・不変量・受入基準(完全性・無矛盾性・検査モダリティ列・承認者)・FMEA。製造装置の隔離とずる報告の義務化 |
| S-BOM/PLM | 保守部品表 | 外部知識依存×受入深さの台帳。劣化イベント(ライブラリ脆弱性・外部仕様改定・デザイン改定)を逆引きし、再検査範囲の絞り込みと交換/再製造判断を導く |
| K-BOM | 知識部品表 | 製造装置が暗黙に持つ判断(言語慣習・外部ツール慣用・移行規律)を管理対象の部品として列挙・裁定したもの。三層を横断して供給される |

BOMが具体的に何を運ぶかを示すため、M-BOMの製造単位1件の最小例を示す(実証で用いた機械可読YAMLの抜粋・簡略化)。

mbom:

manufacturing_units:

- id: M-EVAL-002

ebom_refs: [E-EVAL-002]          # 設計部品への逆引き

artifact: { path: src/Core/Services/ConditionEvaluator.cs }

interface_contract:

signature: "Evaluate(images, conditions) -> IReadOnlySet<string>"

semantics: "仕様 2.3 節の演算子表+エッジケース規則の完全実装"

invariants:

- 数値比較は InvariantCulture の double.TryParse

- 例外を外へ漏らさない(警告リストで返す)

acceptance_refs: [CP-EVAL-001]   # Control Plan の受入への接続

fmea_refs: [FMEA-001, FMEA-006]

2.3 工程と測定器具

- 隔離製造: 原版・既存実装を非開示とした別エージェントを製造装置に用いる。装置はBOMと工程指示のみから成果物を作り、「BOMに無く慣習で埋めた箇所」の網羅報告(ずる報告)を義務づけられる。本研究で最も効いた測定器である。

- 受入の梯子: L0(文字列照合)< L1(存在/終了コード)< L2(メタデータ)< L3(内容/信号比較)< golden+人間承認。核は unit 検査、表面は領域に応じた深さを指定する。L0 と pixel-exact golden は過剰結合(様式差の誤検出)かつ被覆不足(意味乖離の見逃し)のため既定不採用。

- マルチファクトリ: 同一BOMを複数の装置(本研究では同一系列の複数モデル)へ渡し、出力の分散を測る。BOM品質は「決定性=工場間ばらつき」と「正しさ=受入」の二軸で独立に測定する。一致は正しさを保証しない(共有暗黙知の罠)。

- 変更管理(ECO): 影響分析(宣言影響集合の凍結・影響なし予測を反証可能な形で製造前に記述)→ 既存オラクル不変+変更受入+移行/効力オラクル → fresh 装置での部分改修 → 不要改変ゼロの diff 監査。

2.4 操作的定義

- 鋳造できる(castable): 原版非開示の製造装置が、凍結したBOM・工程・関連知識パッケージのみを実験時入力として成果物を生成し(モデルの事前学習知識の利用は排除しない)、定義済み受入(unit/L2/L3/golden)を手修正なしで通過すること。比喩ではなくこの操作的条件で測る。

- multi-factory: 完全独立ベンダーではなく、同一モデル系列内の複数装置/設定を指す(限界は第13章)。

- S-BOM: 一般的な SBOM(Software Bill of Materials)ではなく Service BOM(保守部品表)を指す。OSS依存一覧はその一部にすぎない。以下、紛れる文脈では Service-BOM と表記する。

3. 研究方法

3.1 アクションリサーチ

本研究の真の成果物は動くアプリケーションではなく、「BOM手法がどこで破れ(=ずる)、どう埋めるか」の記録と手法改善である。各ループで一機能スライスを リバース→E-BOM→M-BOM→工程→AI製造(隔離)→合否 に通し、破れを観測するたびに手法を改訂して次ループで効果を測定した。改善は「ずるが減ったか」で効果測定する。

3.2 ずるの分類学

表2 ずるの分類学(C1〜C6)

| 分類 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 表現ギャップ | BOMの表現力不足(例: バグ修正由来部品の存在理由が書けない) |
| C2 | 共有暗黙知 | 装置が自らの慣習で埋め、偶然一致する(最頻・最危険) |
| C3 | 工程欠落 | 手法に工程が存在しない(例: リバース工程) |
| C4 | 受入不能 | 検査手段が対象領域に合っていない(例: 文字列照合の破綻) |
| C5 | 粒度崩壊 | BOMの構造が対象に合わない(例: 横断部品が木にならない) |
| C6 | 手戻り | 上流成果物の矛盾が下流で顕在化 |

ずるの判定手順は次のとおり操作化した。(1) 製造装置の自己申告(BOMに無く慣習で埋めた箇所の網羅報告を工程として義務化)、(2) 受入失敗時の差分分析、(3) 申告なき充填の事後検査、(4) 設計者裁定、の順に記録する。分類C1〜C6は主分類を1つ付与し、必要に応じて副分類を注記する。単なる実装能力不足(明記済み契約の取りこぼし)はずるではなく工場能力として別軸で帰属する(第3.3節)。本稿で「全数」とは「当該工程・当該オラクル被覆・当該裁定手順で観測された全件」を意味し、未観測のずるの不存在を主張しない。同様に、本稿の「0件」という結果は全て「当該工程・当該件数の範囲で未観測」を意味し、不存在の証明として扱わない。

3.3 差分帰属の3分類と記述規律

多工場製造で観測される差分は単なる「AIの出来不出来」ではなく、(a) unspecified BOM residue(BOMの未規定が露出)、(b) specified contract miss(明記済み契約の取りこぼし=工場能力)、(c) 探索的未規定面(意図的に自由度を残した次元)に分類して帰属する。また全工場一致を「完全鋳造」とは呼ばず「現固定オラクル被覆で未観測差分ゼロ」と記述する規律を敷いた。

3.4 検査器側のずる対策(4段)

測定装置(オラクル・治具・リンタ)自体にも C2 は現れる(本研究で7例以上を実測)。対策は4段で構成する: ①治具セルフテスト(静的)、②較正 negative control(検査一式を既知個体へ実行し期待プロファイルと突合してから凍結)、③等価規則の表現非依存化、④陽性対照の常設実行(必ず検出されるべき合成フィクスチャを毎コミット確認し、運用中の検査の沈黙=no-op化を検出)。

3.5 実験プロトコルの順序とRQ対応

各実験系列は次の順序を共通プロトコルとする: 入力BOMの凍結(タグ化)→ オラクルの製造前凍結と較正 → 製造装置の隔離供与 → ずる報告の回収 → 採点と差分帰属 → 台帳への記録 → 手法改訂(次系列へ)。採点者は設計者が兼ねる(この限界と対策は第13章)。研究質問と実験系列・測定量の対応を表3に示す。なお章立て上は実験I〜VIIIに束ねるが、測定目的上は第1.4節の12系列を分析単位とする。全系列の資産一覧(系列ID・RQ対応・題材・実行主体・凍結入力・評価単位・再現性階層)は付録Cの表19に示す。

表3 研究質問と証拠の対応

| RQ | 主張 | 主な証拠 | 測定量 | 主な限界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | 核はBOMから鋳造できる | 実験I(Loop1〜7)・実験II(Web API/Saga)・実験III(forward-01) | 受入合格数・BOM未規定残渣 | .NET/C#中心・小中規模 |
| RQ2 | 破れの一次発現層と原因層を分類でき、成果物上に現れた未根拠充填はどこに位置するか | ずる台帳12件(実験I)・実験VI(UI-CAD) | ずる件数とC1〜C6分類 | 自己申告+設計者裁定に依存 |
| RQ3 | ECOはfresh装置へ転移し精度を測定できる | 実験III(forward-01.5〜04) | 回帰・移行・効力・不要改変・under/over-inclusion | 題材1系列・変更6件 |
| RQ4 | 規模の破れはハブへの系統誤差であり対策が効く | 実験V(scale-01/02) | under-inclusion・ハブ集中度 | 遡及測定・同一題材での前後比較 |
| RQ5 | 既存資産の導入候補優先順位は事前に識別できる | 実験VII(ViewGrid stage-0) | 跨ぎ率・ハブ集中・fix潜伏 | N=1リポジトリ・生存者バイアス |
| RQ6 | playbookは発明者なしで運転できる(可搬性) | 実験VIII(transfer-01〜03) | 説明介入・救済・申告なき充填・伏せ項目被覆 | AI担当者のみ・小型題材・顧客役が知識保有者 |

4. 実験I: リバース系列 ― 既存アプリの再実装(Loop 1〜7)

題材は既存デスクトップアプリ MoviePad(Avalonia/.NET/C# + LibVLC + ffmpeg の非破壊動画編集)。7ループで領域を変えながら全工程を検証した。

表4 リバース系列の実験一覧

| Loop | 領域/題材 | 検証 | 主結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 純粋ロジック(区間分割) | 全工程を一巡 | BOMのみでビルド+受入14/14(従来手法1点介入) |
| 1.5 | 改善効果測定 | 完全性/無矛盾/グラフ化 | 新装置で1回目15/15・介入0・発散2→0 |
| 2 | 外部ツールIO(書き出し) | C2/工程欠落 | 規則部=15/15、ffmpeg文字列部で文字列照合が破綻 |
| 2.5 | execution受入(L2) | 受入モダリティ修正 | 様式差の誤検出消滅+別コーデックの沈黙乖離を捕捉 |
| 3 | UI/知覚(タイムライン描画) | 知覚的受入 | 幾何=画素完全一致/未規定の色=golden画素差分で差分画素31,672(全体の32.5%)・ティント矩形に局在(指定領域外の差分0) |
| 4 | マルチファクトリ×K-BOM | ばらつきで品質測定 | K-BOMなし=全次元分岐/あり=3工場完全一致(ばらつき0) |
| 5 | execution L3(信号比較) | 座標系バグ捕捉 | L2同一(尺5.00s)でL3だけが音声位置バグを捕捉 |
| 6 | S-BOM/PLM(保守層) | 表面知識の劣化 | 影響を6部品中1へ絞込・核は再検査不要・L3必要と導出 |
| 7 | リバース工程(入口) | CHEAT-001 | 双方向トレース+監査で形式化。弱点=根拠の精度 |

4.1 ずる台帳(12件)

表5 ずる台帳総覧。全12件に解消・検出可能化・管理対象化のいずれかの手法的扱いを定めた

| ID | 分類 | 要約 | 手法的扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | C3 | リバース工程が手法に無い(完全性証明不能) | Loop7で形式化(双方向トレース+監査) |
| 002 | C5 | 1スライスのE-BOMが木にならない(横断部品) | グラフ化で解消 |
| 003 | C1 | バグ修正由来部品の存在理由を記録できない | 存在理由型の拡張 |
| 004 | C6 | 受入基準AC-12が自己矛盾→原版と発散 | 無矛盾検査で解消 |
| 005 | C4 | 丸め未指定→テスト緑でもサイレント乖離 | 完全性(中間値ベクタ)で解消 |
| 006 | C4 | UI/知覚部品は客観検査不能 | Loop3で特性化(許容差+承認者) |
| 007 | C2 | コピー白名簿等は要求から導けずBOMが運ぶ | 表面=知識転記として管理 |
| 008 | C2 | seekBase音声時刻の取り違え(音ズレ実バグ) | 座標系の不変条件を明示 |
| 009 | C4 | 文字列照合は過剰結合かつ被覆不足 | execution(L2)へ引き上げ |
| 010 | C2 | レイアウト定数・NiceStepは設計知識 | 表面=知識転記として管理 |
| 011 | C4 | goldenは妥当な設計差を拒否(知覚オラクル不在) | 許容差+設計承認者 |
| 012 | C2 | 工場間一致は正しさを保証しない | L3で座標系バグ捕捉=二軸管理 |

各件の一次発現層(artifact-surface 4・oracle 5・process 1・bom-metamodel 2)と副次層・判定根拠は、付録C表22を正本として参照する(本表は原因分類C1〜C6と手法的扱いの総覧であり、分類の正本を二重化しない)。

4.2 中心的発見 ― 核と表面の観測命題

3つの異なる領域(純粋ロジック/外部ツール/UI)が同じ構造に収束した。どの部品も「ロジックの核」(ドメイン代数・判定規則・幾何。要求から導出可能、unitで検査可能、BOMから鋳造できる)と「外部表面」(外部ツールのコマンド文法・画面の画素。要求から導けず、外部仕様や設計システムの知識転記と execution/golden+人間判断による検査を要する)の2層に分かれる。本研究の操作的判定と固定オラクル被覆の下で観測された12件のうち、成果物上に発現したのは4件(事前定義した排他的分類規則による第一分類)であり、その4件はいずれも外部知識依存面に位置した。残る8件はBOMメタモデル(2件)・工程(1件)・オラクル(5件)に分布した ― 12件の層別分類は付録C表22に示す。CHEAT-005とCHEAT-012には副次層があり、独立盲検評価による確認を要する。なお外部AI査読者による確認的再判定(盲検条件未達 ― 評価者が本表へアクセス可能で、個票見出しに既存分類ラベルを含む)では軸A・軸Bとも12/12一致(κ=1.000)であったが、評価者間信頼性の証拠としては用いない(記録と使用制限は公開リポジトリ loops/cheat-reclassification-01/)。これは製造業の比喩と一致する: 寸法・機構(核)は図面から作れるが、表面処理・嵌合・外観(表面)は加工知識と検査工程を要する。

また、BOMが十分に見えるのは記述が完全だからではなく、製造者と設計者が暗黙知を共有するからである(C2)。共有知識が尽きた一点で、ずるは様式差でなく機能バグになる(CHEAT-008 の音ズレ)。さらに、仕様の正しさは振る舞いだけでなく根拠の精度に依存する(Loop7): 複数リーダーは振る舞いを全員一致で読めたが、根拠を「AV同期」と粗く読み、真の「AACサンプル精度」を取りこぼした。根拠の精度が受入の深さ・許容差を決めるため、過小読みは粗い受入を招く。

5. 実験II: ドメイン横断の概念的再現(ドメイン数 N=3)

核/表面の構造が MoviePad 固有でないかを、別ドメイン2題材で検証した。(1) Web API(会議室予約・.NET minimal API・公開リポジトリ BomDD-WebApi-Sample)、(2) 分散Saga(注文フルフィルメント・非同期イベント駆動・公開リポジトリ BomDD-DistributedSaga-Sample)。

表6 ドメイン横断の概念的再現結果

| 系列 | ループ | 固定オラクル差分 | 含意 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web API 単一工場 | webapi-01→01.5→01.6 | 2/16 → 3/16 → 0/16 | BOM補正で鋳造性が漸近的に向上。修正はコーチングでなくBOMに宿る(毎回freshな装置で検証) |
| Web API 多工場 | webapi-02(BOM凍結) | opus 0 / sonnet 1 / haiku 3 | 差分は BOM欠落/工場能力/探索的未規定 に分類可能。仕様化済み契約は転移し、未規定面は分散 |
| 分散Saga 単一工場 | saga-01 | 0/7(初回) | 練られたseed BOMから収束ループ0回で到達。核を非同期ドメインで鋳造 |
| 分散Saga 多工場 | saga-02 | 0 / 0 / 0 | 仕様化済み契約は全ティアへ転移(webapiで3/16だったhaikuも0) |

3題材を通じ、「ばらつきはBOMが沈黙する場所に集中する」が一貫して再現した。また Saga 系列では C2 が製品ではなく測定ハーネスの表現に現れる新パターンを観測し(装置のC#慣習によるキー表記差を製品差分と誤採点しかけた)、「オラクルは付随表現でなく契約セマンティクスを見る」という補正で表現非依存化した。核/表面の構造と品質二軸は、同期GUI・同期HTTP・非同期分散の3ドメインで再現した(観測した範囲であり、一般法則としては未検証)。

6. 実験III: フォワード・モード ― 原版なしの新規開発と変更管理

実用の本丸である「原版が存在しない新規開発」へ方法論を移植し、「作れる(初回製造)→直せる(仕様昇格の転移)→保守できる(変更オーダー)」の3段+外部起点の保守2系列で検証した。題材は図書貸出API(.NET+SQLite・公開リポジトリ BomDD-LibraryLending-Sample)。原版diffの代替装置として、仕様由来の固定オラクル(オラクル・ファースト)、マルチリーダー仕様監査、BOM自己完結性ドライラン、K-BOM事前抽出、多工場分散を立てた。

表7 フォワード系列の結果

| 系列 | 測定 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| forward-01(作れる) | 固定オラクル S01–S20(fresh 3工場) | opus 20/20・sonnet 20/20・haiku 6/20(自己受入緑のまま実行時欠陥=工場能力)。BOM未規定の残渣は0(初回) |
| rev2(直せる) | 裁定4点の仕様昇格→S21–S23追加 | fresh 2工場が 23/23。v1個体がS23でFAILすることを較正で確認済み=修正はBOMに宿る |
| forward-01.5(保守・ECO-001) | 会員区分導入+実DBの自動移行 | 回帰23/23・変更受入2/2・移行4/4(実DB fixture)・不要改変0(2工場とも)。影響なし予測が全的中 |
| forward-02(非自明な影響) | 期限規則ECO+効力(effectivity) | 回帰25/25・効力4/4。影響なし予測の反証を1行単位で測定(under-inclusion 1/over 0): 2工場が事前申告つきで同一の配線1行に独立収束(git blob同一)=取りこぼしは工場でなく影響分析に宿る |
| forward-03(外部起点) | 実脆弱性アドバイザリ→部品交換 | 処置語彙「部品交換+全再認証」が成立: 設計者適用(csproj 2行)+既存オラクル資産の全走行(V01 1/1・28/28・効力4/4・移行4/4・.cs diffゼロ)。工場のずる報告チャネルが劣化イベントの受信機を兼ねた |
| forward-04(再製造昇格) | 非互換部品交換(実API差) | scratch検証=build 6エラー(赤)→昇格裁定→K/M層のみ改訂(要求/仕様/E-BOM/オラクル無改訂)で部分再製造→全再認証合格・工場ずる0件(フォワード系列内で初) |

注: 「20/20」等は各系列で製造前に凍結した固定オラクルの合格数を表す(例: forward-01 は S01–S20 の20ケース、rev2 以降は追加ケースを含む累計)。「fresh」は当該BOM・前任成果物を初見の製造装置を指す。「不要改変」は影響分析の宣言外へのdiff(機械監査)。

特筆すべきは forward-02 である。「Api層 diff ゼロ」という反証可能な形で影響なし予測を凍結したことで、取りこぼしが1行単位で可視化された。E-BOM粒度の予測(影響1/12品目)は的中し、外れたのは品目→実装単位の写像だった。すなわち影響分析の精度は「BOMの正しさ」と「実物点検の有無」に分解できる。この知見は工程化され(As-Maintained実物の呼び出しサイト点検)、以降の系列で under-inclusion 0 を維持した。

7. 実験IV: 自己適用 ― 検査器自体をBomDDで製造する

BOMリンタ(参照整合性検査器 BomDD-Plm)自体を playbook の全工程に通して製造した。方法論のドッグフーディングであり、道具の受入がそのまま方法論の測定データになる。

表8 自己適用(BomDD-Plm)の結果

| 測定 | 結果 |
| --- | --- |
| 固定オラクル(25ケース・凍結) | rev0: 14/25(opus)・13/25(sonnet)→ rev1: 25/25(1改訂で残渣0) |
| BOM起因欠陥の再現性 | 仕様欠落2系統+スキーマギャップ2系統が2工場で再現=複数工場で再現する欠陥はBOM側に帰属できる(観測範囲内) |
| 実リポジトリ受入(遡及) | 自己適用 67→0/対象ワークスペース 412→286+残余全数帰属(真正欠陥6件を検出) |
| 検出対象リポの是正 | 対象リポの lint error 250→0(7件のECOで是正)。是正実装が裁定の誤認2件を訂正=裁定は実装検証で再裁定される |
| 運用常設 | GitHub Actions 両OS でオラクル全ケース常時実行。pre-commit 常駐が設計者の記述ミスを計4回捕捉。diff監査の機械化(R-052)は自身の受入で自己適用に成功 |

運用初日に「リンタが台帳の欠陥を検出し、是正がスキーマの誤認を暴き、常駐化が仕様の非対称を露出させ、その是正ECOを今度はリンタ自身が監査する」という循環が3周した。検査の工業化は道具の完成でなく運用の連鎖で立ち上がることの、本研究内での初回データである。また運用中の検査器が沈黙する様式(台帳キー改名への未追随で検査3本が3日間 no-op 化し、その間のYAML重複キー事故を素通し)も実測され、対策として陽性対照の常設実行(4段目)を導入した。本章の観測は「検査器も製造物である」という命題として第12章の観測命題群に接続する。

8. 実験V: 規模の壁 ― 影響分析の遡及採点(scale-01/02)

8.1 遡及採点 ― 壁の実像はハブへの写像集中

「部品数十で影響分析が破れないか」を、実運用中の題材(画像管理アプリ ViewPrism2: 239ファイル/約37,000行・M-BOM 29 unit・実ECO 34件)の変更履歴に対する遡及採点で測定した。各ECOの宣言影響集合を実装単位へ写像し、対応コミットの実diffと突合する。

採点対象の枝刈り規則は次のとおり凍結した。母集団34 ECOのうち、(a) 影響宣言が採点可能な標準形式で記録されていない7件、(b) 起票のみで未適用の4件、(c) コミット件名からECO IDで対応コミットを同定できなかった2件(記録ギャップ)を除外し、21 ECOを採点対象とした。うち実装diffを伴わない文書・台帳のみの5件を除いた16件がコード変更ECOであり、under/over-inclusionの母数となる。対応付けにコミット本文の言及を使わないのは、履歴注記の誤帰属を避けるためである。

表9 scale-01 遡及採点の結果

| 測定 | 値 |
| --- | --- |
| 採点対象 | 21 ECO(母集団34)/うちコード変更ECO 16 |
| 実 under-inclusion | 55ファイル・16件中14件(88%) ― 小規模では単発だった取りこぼしが規模では慢性化 |
| ハブ集中 | 単一ファイル unit(1,765行の god-VM)が 16件中10件で under = 写像の外れは規模ではランダム誤差でなくハブへの系統誤差になる |
| 組立検査の必要性 | 実証されず ― 複数unit ECO 15/21 にもかかわらず「unit単体緑・組立で乖離」型欠陥の記録0件。導入見送りの実測根拠を得た |

影響分析は「品目の隣接」を辿るが「実装の重心」を辿らない。是正は2段: 実物の呼び出しサイト点検(第6章)とハブ台帳(under実績のあるunitを影響分析の既定点検リストにする)である。副産物として、ECO台帳を持つリポジトリなら治具1本で全ECOを一括採点できる「影響分析の標準健診」が確立した(台帳の蓄積が1実行で健診データになる=台帳の配当)。

8.2 対策レジーム下の前向き検証(scale-02)

scale-01 が特定したハブ(god-VM)自体の解体系列(全5段のECO)で対策の学習効果を前向きに測定した。設計凍結時の under は第1段の4件から第2段以降0件へ、golden 所見は2件から0件へ減少した。切り出し境界の三型(popup型=UI契約ごと/ストア型=実体のみ/データフロー座標型=切らない)を確立し、残余は複合unitとして多対1を明示宣言することで、同一題材の遡及採点上は当該系統誤差を未観測化した(遡及採点ツールで確認)。また挙動保存検証が3週間潜伏していた既存バグを発見し(検出器としての副次価値)、通知トポロジー3則(不足も過剰も所見/旧実装と回数・位置同一が正/goldenが通知面の唯一の検査器)を確立した。

9. 実験VI: UI-CAD ― UI製造の脱職人芸

HTMLモック→UI-BOMの前工程が単一メガプロンプト(80行超)への職人芸に依存していた問題を、工程分離(機械事実=決定的パーサ/AI=候補と質問のみ/最終事実=辞書ヒットか裁定レコードのみ)+裁定台帳+ゲート検査で置き換え、MoviePad の実UIで測定した。

表10 UI-CAD 系列の結果

| 測定 | 値 |
| --- | --- |
| 決定的抽出 | 45 interactable を再抽出バイト同一で抽出(決定性の確立) |
| 裁定台帳 | 19件(誤解釈訂正・実機矛盾改訂まで系譜完備) |
| 質問曲線 | 第1ラウンド8問/40要素 → 第2ラウンド3問/5要素。辞書ヒットが人間への質問を削減(再質問率0%・プロンプト追記量0) |
| ゲート実働 | 記録者(AI)の状態更新漏れを2回機械検出。供給された全違反フィクスチャを検出 |
| 隔離再製造 | work order のみ(リポジトリ参照禁止)で書き出しダイアログを再製造 → 契約準拠 22/22・ずる(申告なき充填)0・工場申告18件 |

中心的発見は「職人芸は消えず、移動する」である。メガプロンプトを潰した後、再製造の受入検査でCADの表示要素4件が製造品に無いことが判明した。帰属は製造装置ではなく、設計者が work order を手書き翻訳した層であった。決定的に抽出・裁定した情報を最後に人間語へ手書きで写す工程が残っていれば、そこが新たな漏れ点になる。

追補実験として、(1) モックそのものの盲検検査(下流で実際に発覚していた欠陥16項目のオラクルに対し hit 7/16(43.8%)・partial 4/16(25.0%)・miss 5/16(31.3%)― 少なくとも部分的に検出した項目は11/16(68.8%)。partialは、欠陥の対象要素と不適合の種類を特定しているが、発生条件・期待契約・是正基準の少なくとも一つを欠き、その指摘だけでは合否判定または修正指示を完結できない場合とした。修正コストの高い「未規定契約」クラスは83%(5/6)を前倒しで発見)、(2) 参照概念モデルとの差分による補完(完全新規の発見4件・ノイズ0/10)、(3) 検査エージェントのモデル感度測定(最小モデルは「達成不能」でなく「完遂するが検査として信頼できない」形で落ちる ― 弱いモデルの危険は沈黙ではなく自信のある充填であり、候補と質問しか出させない原則+人間裁定が防波堤である理由の直接実証)を得た。なお本章の「翻訳層」命題は単発の逸話に留まらない ― 第10章で既存資産の履歴信号(失敗修正連鎖)と照合され、実欠陥コストの実測に接続される。

10. 実験VII: 既存資産への適用 ― stage-0健診とhub-first移行

BomDD 未導入の既存リポジトリ(画像連結アプリ ViewGrid: 4層アーキテクチャ・245ファイル・298コミット)に対し、影響宣言が存在しない状態でも導入判定ができるかを検証した。実diffのみから変更トポロジーを測定する stage-0健診 により、複数unit跨ぎ率 49.8%・層跨ぎ率 40.8%・ハブ集中(ViewModels 68%/Views 66%・最頻同時変更ペア62回)を得て、導入候補の優先順位付けとハブ台帳の初期値を宣言起票前に数字で取得した。これに基づき、全成果物の一括対応付けではなくハブunitから as-built M-BOM を起こす hub-first 部分移行を実施した(8 unit・実装コード無変更)。

健診の指標定義は次のとおりである。各コミットの実diffをファイル集合へ展開し(文書・生成物・マージコミットは除外。母数はコード変更コミット245件)、ディレクトリ規約に基づく仮unit写像(29 unit)とアーキテクチャ層(4層)へ投影する。複数unit跨ぎ率は1コミットが2 unit以上を変更した割合、層跨ぎ率は2層以上を変更した割合である。fix潜伏は、件名キーワードでfeat系/fix系に分類した上で、同一ファイルへの直近feat系コミットからfix系コミットまでのコミット距離(時間ではなく履歴上の距離)として測定した。三冠収束は、fix集中・churn・ファイルサイズの各指標の上位unitが同一unitへ重なるかの順位比較で判定した(正規化合成はしない)。キーワード分類のノイズと機械的掃引コミットによる数%の押し上げは系統誤差として明示した(除外しても結論は不変)。churn(タッチ回数)・跨ぎ率・feat/fix分類の正規表現を含む測定規約は、公開治具 stage0-survey.py の冒頭に凍結している。件名分類の適合率は手作業標本での検査を行っておらず、限界として明示する。

さらに git 履歴からの試行錯誤信号抽出により、(1) fix集中・churn・ファイルサイズの3系統の独立測定が同一unitへ収束する「三冠収束」がハブ判定を多重根拠化すること、(2) 静的smell(座標換算ロジックの3箇所重複=翻訳層職人芸)と履歴の失敗修正連鎖(修正→Revert→再修正→Revert)が同一箇所を独立に指すこと(第9章の発見の帰結が実欠陥コストであることの実測)、(3) fix潜伏期間の中央値が13コミット・遅発(20コミット超)34%>即時(3コミット以内)28%であり回帰検査が拾うべきだった欠陥が実在したこと、を得た。git履歴は fix連鎖(FMEAの種)・設計反転(意思決定記録の昇格候補)・churn×サイズ時系列(肥大化曲線)・feat→ファイル写像(影響予測の教師データ)の4種の学習信号を持つ。ただし生存者バイアス・whyの欠落・分類ノイズを限界として明示して使う。その後、stage-0指標の算出可能性と一部パターンの概念的再現を、OSS 3リポジトリ(jellyfin: C#・36万行 / gitea: Go+TypeScript・77万行 / home-assistant core: Python・541万行・11万コミット)への事前登録つき遡及測定で追試した(投資回収や導入効果の予測妥当性は未検証である)。変更とfixのハブ重なり(churn∩fix overlap)は4リポジトリ全てで再現し、fixに限っても変更の37〜45%がunit境界を跨ぎ、影響宣言の回収余地は全リポジトリで観測された ― 百万行級の測定に壁はなかった。リポジトリ別の内訳(コミット範囲・解析コミット数・churn∩fix overlap・unit跨ぎ率)は付録C表25に示す。一方、fix集中×churn×サイズの「三冠収束」はOSSでは3リポジトリとも再現せず、god-file型のハブは単独開発または局所的な設計負債に依存する可能性が示された。さらにハブ集中は規模に対して単調増加せず、最小のViewGridが最大の集中を示した。したがって「規模の壁」はコード行数の単調関数ではなく、開発体制・アーキテクチャ境界の明瞭度・unit写像(組織構造と実装重心のずれ)の関数として再定式化される。この結果を受け、健診の中核指標はサイズではなくchurn∩fix overlapとunit跨ぎ圧に置き、サイズは増幅因子として扱う。

11. 実験VIII: AI実行主体への工程転移 ― 説明者なしで方法論は運転できるか(transfer-01〜03)

実験I〜VIIの全系列は方法論の発明者が設計者・観測者を兼ねており、playbookが発明者の暗黙知に依存している可能性(第13章の単一設計者の限界)を排除できない。本章は、この限界のうち「担当者」の軸を直接検証する。すなわち、発明者の説明・救済なしに、凍結された配布物(playbook・テンプレート・治具=kit)のみから、初見(fresh)の担当者が全周(要求獲得→仕様→BOM→隔離製造→受入→納品→変更オーダーのクローズ)を運転できるか(RQ6: 可搬性)。変える軸は1ラウンドにつき主として1つとしたが、題材・kit版も同時に変わるため、本実験は統制実験ではなく異なる3構成における可搬性ケースの反復である(因子一覧は付録C表20): t1=発明者と同一モデルのfreshセッション(fable-5)、t2=1ティア下のモデル(sonnet-5)、t3=別ベンダー+別ハーネス(GPT-5.5/Codex CLI)。t3は担当者とハーネスの複合軸であり分離不能であることをプロトコルに事前申告した。

11.1 測定設計 ― 転移テストの装置

測定は次の装置で統制した。(1) kitの凍結: 配布物をタグで凍結し(transfer01-kit-v1〜v3)、答え合わせになる文書(実証データ集等)は除外する。(2) 顧客役の分離: 顧客役は凍結ブリーフに従い、設計示唆を禁止する。ブリーフには「聞かれるまで言わない」伏せ項目5件(数値境界・時間/金額の帰属基準・判定時点/分母・確定操作の取消可否・0/負数)を仕込み、帰結を「質問で引き出し/未質問だが明示的仕様化/申告なき充填」の3値で採点する ― エリシテーションと沈黙掃討の測定器である。(3) 介入台帳: 担当者との全交信を customer_ruling(業務裁定=合法・無制限)/ method_explanation(方法論の説明=介入)/ rescue(救済=重大介入)/ tooling_gap(環境・梱包の穴)に分類し、介入ごとに「介入なしで進めたか」「成功の帰属を変えるか」の2問を記録する。(4) 事前予測の凍結: 各ラウンドの合否基準と予測を測定前にコミットする(影響なし予測の製造前凍結と同じ証明形式)。(5) 前倒し検出(T0): 動的テストに先立ち、fresh読者3体でkitの自己完結性を静的監査し、検出穴を補正してから凍結した。T0で意図的に未補正のまま残した穴が後続ラウンドで介入として実測されたことは、前倒し検出の対偶(見送った穴のコスト)の実測になっている。3構成の因子一覧(モデル・ベンダー・ハーネス・題材・kit版・顧客往復数・最終受入)は付録C表20に、顧客裁定(customer_ruling)の全件集計と発生段階は付録C表21に示す。

11.2 結果 ― 三点対比

表11 担当者転移テストの三点対比

| 指標 | t1(fable-5) | t2(sonnet-5) | t3(GPT-5.5/Codex) |
| --- | --- | --- | --- |
| 説明介入/救済 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| tooling_gap(環境) | 0 | 2(環境権限系) | 0 |
| 申告なき充填 | 0 | 0 | 0 |
| 伏せ項目5件の帰結 | 3質問+2明示的仕様化 | 2ゲート経由質問+3明示的仕様化 | 1例示質問+2宣言充填+1外部化+1終端規則 |
| 影響なし予測(ECO) | 12/12 的中 | 2/3(under 1 ― 自ら命名し正直採点) | 根拠つき予測表・事後反証なし |
| ゲート運用の型 | 自発 | 従属(ゲートが連れて行く) | 圧縮+文書化 |
| 完遂範囲 | 一周+ECO 1件 | 一周+ECO 1件 | 一周+ECO 2件 |

主結果: 3ラウンドとも method_explanation 0・rescue 0 で納品と変更オーダーのクローズまで完遂した(3構成×各N=1・2ベンダー・3題材の事例反復)。「申告なき充填0」の検査対象は、伏せ項目5件×3構成(帰結の3値採点)と、納品成果物・台帳に対する観測者の事後全数監査である。t2 の tooling_gap 2件はいずれも実行環境の権限装置による停止(並行工場の成果物衝突と、宣言境界内ファイル変更への人間直接承認要求)であり、方法論の論理の穴ではない ― 後者はむしろ「逸脱が黙って通らない」という変更管理の意図どおりの動作である。

11.3 中心的発見

(1) 翻訳層の自然発生(t1): 担当者は方法論語彙を顧客語へ自力翻訳した(固定オラクル→「事前に凍結した受入検査」等)。第9章は「職人芸は翻訳層へ移動する」ことを示したが、本実験は翻訳能力が装置側にあれば説明者は不要になることを示す ― 転移成立の条件はこの能力を含む。

(2) 補償機構(t2): ティアの低下で劣化したのは4つの「自発性」(境界値エリシテーション・影響分析の写像精度・人間ゲートの自発性・宣言境界の自制)であり、その全てを playbook のゲート群(承認必須ゲート・仮置きの顧客確認・golden準備・宣言境界+権限ゲート)が捕捉し、顧客との正規接点へ変換した。説明者はどちらのティアでも不要だった。この結果は、工程ゲートが実行主体間の差異の一部を補償しうることを示す事例証拠である ― モデル性能から独立した因果効果は未検証であり(各構成N=1の非統制ケース)、「品質は工程の閉ループで決まる」という命題は本研究の到達目標であって結論ではない。

(3) 文化は横断し、様式は横断しない(t3): 正直申告の文化 ― 要求不適合の自己申告、自己受入失敗の記録、「仕様変更であり欠陥でない」という帰属診断、計算不能値の not-computed 明記 ― はベンダーを横断した。ずる報告が特定ベンダーの訓練特性ではなく kit の規律として通じることの初証拠である。一方、様式(ずるID命名・完了形式節・gitによる凍結タグ)は横断せず、内容を満たしたまま形が変わった。環境制約(隔離サブエージェント機構の不在)は tooling_gap にならず、テーラリングの正規の縮退裁定として吸収された。

(4) エリシテーションの3様: 曖昧さの処理経路は担当者ごとに異なった ― 自由記述の一括質問で境界値に自力到達(t1)、選択式小分けで境界値には未達だがゲートが連れて行く(t2)、決定自体を入力契約へ外出しする「決定の外部化」(t3)。3様のいずれも申告なき充填0を保った。外部化は運用判断を呼び出し側へ転嫁するため、顧客が気づきにくいという固有のリスクを持つ。

11.4 工数の観測と測定系規律

t2 のセッショントランスクリプト全数タイムスタンプ解析(遡及)により、工数測定の来歴問題を実測した。台帳に転記された自己申告工数(3分45秒)は観測値(約1時間05分)と約17倍乖離しており、UIの作業時間表示も算出方法不明の self-reported 値であった。ここから「工数は観測値(タイムスタンプ由来)を正とし、自己申告値には来歴(self-reported)を明記する」測定系規律を導入した。観測壁時計の分解では、一周6時間12分のうち人間応答待ちと分類された区間が過半を占め、検査の機械実行は全観測期間の約3.6%に留まった ― ゲート従属型の工程では判断ゲートごとに人間応答レイテンシが発生する。これは補償機構の品質上の効果とは別に管理すべき、工程構造上の時間コストである。ラウンド間の壁時計比較は、分解成分と工程構造(顧客往復数・工場数・git操作の有無)の併記なしには意味を持たない。この測定系(壁時計/人間応答待ち/機械活動の分解・観測と派生の来歴分離)は第15章の導入コストKPIの定義に採用する。観測の開始・終了条件、区間分類の排他規則、重複区間の扱い、分解値と欠測の扱いは付録C表26に示す。

11.5 限界

担当者はAIのみであり、人間担当者への転移は未検証である(第15章P1で検証)。題材は小型(数REQ・一周)に限る。顧客役は方法論知識の保有者が務めており、凍結ブリーフと設計示唆禁止で統制したが、受入確認の起点が顧客の一押しになったラウンドがある(操舵として介入台帳に正直記録)。観測者と担当者の能力非対称、t3のベンダー+ハーネス複合軸(分離不能)、工数が測定系整備前の片側データの遡及分解であることも限界として明示する。

12. 横断的発見 ― 観測命題の統合

12.1 観測命題

複数系列にまたがって再現した発見を観測命題として統合する。いずれも本研究の観測範囲(第13章の限界)における命題であり、一般法則の主張ではない。

表12 観測命題の一覧

| 観測命題 | 初出 | 再現 |
| --- | --- | --- |
| 核と外部知識依存面: 成果物上に発現した未根拠充填は、観測範囲では外部知識依存面に位置した | Loop1-3 | Web API・Saga・フォワード(3ドメイン+) |
| C2(共有暗黙知)が成功を偽装する | Loop1.5/2 | 測定ハーネス内でも7例以上 |
| テスト緑≠仕様適合(受入は梯子+承認者) | Loop2-3 | 丸め・コーデック・配色・信号で反復 |
| 一致≠正しさ(品質は決定性×正しさの二軸) | Loop4-5 | webapi-02・saga-02 |
| ばらつきはBOMが沈黙する場所に集中する | Loop4 | webapi・saga・forward-01 |
| 複数工場で再現する欠陥はBOM側に帰属できる(観測範囲内) | webapi | plm-v0・forward全系列 |
| 修正はコーチングでなくBOMに宿る(fresh転移) | webapi-01.5 | rev2・forward-01.5/02 |
| 完全性は漸近(締めると別次元が顔を出す) | Loop1.5 | webapi 2→3→0 |
| 影響分析の外れはハブへの系統誤差になる | scale-01 | scale-02で対策後0・ViewGridで前兆再現 |
| 職人芸は消えず翻訳層へ移動する | ui-cad | ViewGridで実バグコストの実測 |
| 検査器も製造物である(検査器・台帳・工程の結合は運用の連鎖で自走する) | plm-v0 | 運用初日に3周・陽性対照の常設 |
| 台帳の配当: 蓄積した台帳・オラクルは後日1実行で健診・互換性検査器になる | scale-01/forward-03 | stage-0健診(下位形) |
| 補償機構: 担当者の自発性の劣化は工程のゲートが顧客接点へ変換する(説明者は不要) | transfer-02 | transfer-01/03(ゲート運用3様・3構成の事例反復) |
| 正直申告(ずる報告)はkitの規律として担当者・ベンダーを横断する ― 様式は横断しない | transfer-01 | transfer-02/03(2ベンダー・3構成の事例反復) |

12.2 ベースラインと機構対比(within-case contrast)

本研究は統制された同時比較実験ではないが、系列内には装置・工程の有無を切り替えた on/off 観測が含まれており、「BomDDで改善した」という解釈を補強し、「反復的な熟練のみで改善した」という代替説明を弱める証拠として使える。主なものを表13に整理する。特に(1)(2)は同一時点での並列比較、(3)(4)は同一題材での前後比較である。(5)は遡及ベースラインとの前後比較(導入後測定は第15章P2)。いずれも統制実験ではなく、同一研究内の機構対比として提示する。

表13 機構対比の整理

| 装置/工程 | なし(または浅い) | あり(または深い) |
| --- | --- | --- |
| K-BOM(Loop4) | 3工場が約8次元で総当たり分岐 | 3工場が文字一致(ばらつき0)・低能力工場も均等化 |
| 受入深さ(Loop2.5/5) | L0=様式差を誤検出+別コーデックの意味乖離を見逃し | L2で誤検出消滅。L3のみが尺同一の音声座標系バグを捕捉 |
| ハブ台帳+実物点検(scale-01→02) | 対策前: under-inclusion 88%(16件中14件)・単一ハブに10/16集中 | 対策後(同一題材・前向き): 設計凍結 under 4(第1段)→0・golden所見2→0(解体第2〜5段の後続4 ECO中0件) |
| 陽性対照(実験IV) | 検査3本の no-op 化が3日間不可視・重複キー事故を素通し | 復活直後に既存台帳から実データ違反4件を即検出・以後毎コミット監視 |
| 履歴ベースライン(ViewGrid) | 導入前実績: fix潜伏 p50=13コミット・遅発34%(健診で取得) | 導入後比較は第15章P2で測定予定(前後比較の基準値として凍結済み) |

13. 妥当性への脅威

13.1 内的妥当性

- 単一設計者: 全系列を同一の設計者(人間+AI)が実施しており、採点者と被験系の分離が不完全である。対策として、製造装置の隔離(原版非開示)、オラクルの製造前凍結、較正(negative control)、盲検の追試を用いたが、除去はできていない。第15章の実証プロジェクトの主目的はこの限界の除去である。(主に効く先: H3可搬性と、全観測命題の外的妥当性)

- 検査器側のずる: 測定装置自体のC2を7例以上実測した。4段対策(セルフテスト・較正・表現非依存・陽性対照)で軽減したが、未知の測定バイアスは残りうる。なお2026年7月には方法論に関与しない第三者レビューによる治具監査を受け、指摘6件(集計のfail-open・配布物の版固定の欠如等 ― 全件が正確)を全件変更台帳(ECO)で是正し、各是正の恒久回帰を陽性対照つきの自己適合ゲート(テンプレート構文からツール異常系・既知の実験結果の期待結果manifestまでを一括検証)としてCIへ常設した。(主に効く先: 受入合格数・ずる件数などの測定量全般)

- 遡及測定の生存者バイアス: scale-01・ViewGrid の履歴分析は、コミットされなかった試行を観測できない。(主に効く先: RQ4・RQ5の遡及測定)

13.2 外的妥当性

- 題材数: ドメインは3種+フォワード1種+実運用2リポジトリだが、いずれも .NET/C# 圏の単一言語環境・小〜中規模(最大37,000行)である。数十万行級・多言語・大規模チームは未踏。ただし導入前健診に限っては、OSS 3リポジトリ(36万〜541万行・C#/Go+TypeScript/Python・多人数開発)での成立を確認済みである(製造・変更管理の工程は未踏のまま)。(主に効く先: 表12の全観測命題の一般化)

- 同一モデル系列: multi-factory は同一ベンダーのモデル系列内であり、観測したばらつきには「別装置の差」と「同系統のプロンプト差」が混在する。なお実行主体の軸では実験VIIIがベンダーを跨ぐ3構成の事例反復を観測しており、本限界は主として製造工場の軸に残る。(主に効く先: 決定性軸=工場間ばらつきの外部妥当性)

- 要求エリシテーション: フォワード系列の発注者役は設計者が代行しており、実顧客との要求獲得の忠実性は検証対象外。(主に効く先: RQ1「作れる」の適用範囲)

13.3 構成概念妥当性

「ずる」の操作化(手法から導けず従来手法で埋めた箇所)は自己申告と設計者判定に依存する。隔離装置への報告義務化と申告なき充填の事後検査で補強したが、検出されないずるの存在は棄却できない。「鋳造できる」は操作的定義(第2.4節)で固定し、この条件を満たさないものを鋳造と呼ばない記述規律を敷いた。

14. 関連研究と位置づけ

本研究は「LLMの性能評価」ではなく「LLMを含む工程の管理と計測」の研究であり、次の各領域と接する。

14.1 LLMコード生成・AIソフトウェア工学

- 生成性能の評価: HumanEval [5] 以降の主流は生成正解率(pass@k)、SWE-bench [16] 以降は実イシューの解決率の測定である。BomDDが測るのは単発の正解率ではなく、工程としての再現性(fresh装置への転移・多工場分散)と保守性(回帰・移行・影響分析の精度)である。両者は補完関係にあり、生成性能は本研究の「工場能力」軸(specified contract miss)に対応する。

- N-version programming [6]: 独立実装の多数決で信頼性を上げる古典に対し、BomDDの多工場は多数決ではなく分散をBOM品質の測定器として使う(一致≠正しさ)。揃って間違う「共有暗黙知の罠」の実測は、N-version における故障の相関問題の生成AI版とみなせる。

エージェント工程の直接競合として、Agentless [20] はリポジトリ修復を局所化・修正・検証という固定工程へ分解し、複雑なエージェントより単純な工程が有効な場合を示した。BomDDはこの「工程分解」の方向を共有するが、対象を単発のissue解決ではなく、入力(BOM・K-BOM)の版管理・受入の深さ・変更管理(ECO)・保守追跡までを含む継続的な製造工程に広げる点で異なる。SWE-PolyBench [22] は多言語・リポジトリレベルの解決率評価であり、本研究の「多言語・大規模環境は製造工程として未踏」という限界を位置づける比較対象である。

Human-In-the-Loop Software Development Agents [21] は、人間の判断を組み込んだ開発エージェントの実運用研究であり、本研究の顧客ゲート(裁定・golden承認)・介入分類(customer_ruling/method_explanation/rescue)と直接関係する。相違は、本研究が人間接点を「工程上の正規ゲート」として位置づけ、介入の種類と件数を可搬性(実験VIII)の測定量にした点にある。

リポジトリレベルのコンテキスト文書の評価研究 [23] は、AGENTS.md等の文脈ファイルの提供が一般にはタスク成功率を改善せず推論コストを増やす一方、「文書内の指示自体はよく遵守される」ことを報告した。この結果は本研究と整合的である ― BomDDのkit・playbook・K-BOMは「成功率を上げる文脈」ではなく、凍結された版付き入力と機械ゲートによって工程を測定可能・監査可能にする装置であり、実験VIIIの説明介入ゼロは「指示が遵守される」性質の上に、遵守を検査で強制する層を重ねたものと解釈できる。比較軸の整理は付録C表24に示す。

14.2 仕様・契約・トレーサビリティ

- 契約による設計(Design by Contract) [1]: 事前・事後条件による界面契約の思想はM-BOMの界面契約・不変量に通じる。BomDDはこれを機械可読な部品表と受入の梯子に拡張し、非決定的な製造装置の統制に用いる。

- 要求トレーサビリティ [2] とトレースリンク回復 [13]: 双方向トレースはリバース工程の中核だが、本研究の知見は「弱点は振る舞いでなく根拠の精度に出る」という測定結果にある。根拠の精度が受入の深さ・許容差を決めるという命題(第4.2節)は、トレーサビリティの「何をトレースすべきか」への一つの回答である。

- クリーンルーム手法 [7]・モデル駆動工学(MDE) [8]: 仕様からの品質認証・モデルからの生成という思想は近いが、BomDDは製造主体が非決定的であることを前提に、隔離・ずる報告・受入の梯子で統制する点、および暗黙知(K-BOM)を第一級の管理対象にする点で異なる。

- ソフトウェアプロダクトライン [3]: 共通資産と可変点を体系的に管理する点で E-BOM/K-BOM の思想に近い。一方 BomDD は、製品系列の派生管理ではなく、非決定的なAI製造装置へ投入する製造指示・受入・ECO の管理を主対象にする点で異なる。

14.3 保守・変更管理・技術的負債

- 変更影響分析 [10]: under/over-inclusion の概念は影響分析研究の古典的な精度指標に対応する。本研究の貢献は、影響宣言を反証可能な形で製造前に凍結し、実diffとの突合で1行単位・全変更履歴一括(遡及採点)の測定を実務の台帳から直接行えるようにした点にある。

- 技術的負債 [17] とホットスポット分析 [18]: stage-0健診(churn×層跨ぎ)と三冠収束(fix集中×churn×サイズ)は、変更履歴に基づくホットスポット分析の系譜に属する。差分は、測定結果を「影響宣言との突合(ハブ台帳)」という変更管理の工程へ接続する点である。

- ソフトウェア進化の法則 [4]・自己申告技術的負債 [9]: 既存資産の履歴を学習信号(fix連鎖=FMEAの種・設計反転=意思決定記録の昇格候補)として使う第10章の枠組みは、これらの計量的伝統に接続する。

14.4 テストオラクル問題・実証的方法論

- テストオラクル問題 [11]: 受入の梯子と「オラクルは付随表現でなく契約セマンティクスを見る」という補正は、oracle problem への工程的応答である。表現非依存の等価規則はメタモルフィック・テスティング [12] の性質利用に通じる。検査器側のずる対策4段(特に陽性対照)は、オラクル自体の劣化を運用中に検出する仕組みとして位置づけられる。

- 実証的ソフトウェア工学の方法論 [14][15]: 本研究のアクションリサーチとしての立場・限界記述の規律(強い主張と未検証の分離・N の明示)は、ケーススタディ研究のガイドライン [14] とアクションリサーチの批判的検討 [15] に依拠する。

- SBOM [19]: 用語上、本研究の S-BOM(Service BOM)は一般的な SBOM(Software Bill of Materials)と衝突する(第2.4節で定義済み)。概念上は、SBOM が構成の透明性を目的とするのに対し、Service BOM は外部知識依存の劣化を受入深さへ逆引きする保守判断の装置である。

15. 実証プロジェクトの提案(産業実証プロトコル)

本章は、第13章で明示した限界(特に単一設計者)を除去するための再現プロトコルであり、同時に組織内での実証プロジェクト計画である。学術的には replication protocol、実務的には導入判断のための段階的パイロットとして読める。

15.1 目的と検証仮説

本研究の最大の限界は単一設計者・単一環境である(第13章)。提案する実証プロジェクトの目的は、第三者の開発環境・第三者の題材・複数の担当者の下で BomDD の中核主張が再現するかを検証し、導入判断に足る一次データを組織内で取得することである。検証仮説は次の3点に絞る。

- H1(導入判定): stage-0健診は、BOM未導入の社内リポジトリに対して導入候補の優先順位と重点移行箇所を事前に識別できる(跨ぎ率・ハブ集中が優先順位付けの材料として機能する。投資回収の予測妥当性は本フェーズP1・P2で導入費用と変更成果を前向きに測定して検証する)。

- H2(変更管理): hub-first 移行後の実ECOにおいて、影響分析の取りこぼし(under-inclusion)と不要改変が、導入前の変更実績と比較して測定可能に減る。

- H3(可搬性): 本研究の設計者以外の担当者が、playbook とテンプレートのみから同水準の工程を再現できる(職人芸の翻訳層が新たな漏れ点にならない)。AI実行主体については3構成×各1事例のケース反復で工程完遂を観測しており(実験VIII)、本フェーズでは人間担当者への可搬性を検証する。

15.2 フェーズ設計

表14 実証プロジェクトのフェーズ設計(合計約4〜5か月)

| フェーズ | 期間目安 | 内容 | 判定ゲート |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 健診 | 2〜4週 | 候補となる社内リポジトリ2〜3本に stage-0健診(変更トポロジー測定+試行錯誤信号抽出)を実施し、跨ぎ率・ハブ集中・fix潜伏を測定。題材を1本選定 | 跨ぎ率が十分高い題材が存在すること(暫定目安30%超 ― 本研究の初期実証に基づく暫定値であり、複数候補間の相対比較にも用いる)。中核指標はchurn∩fix overlapとunit跨ぎ圧(第10章のOSS外部妥当性測定に基づく)。存在しなければ低コストで中止 |
| P1 部分移行 | 8〜12週 | 選定リポジトリへ hub-first 移行(ハブ台帳・as-built M-BOM・最小E-BOM・変更台帳)。実ECOを5件以上、影響分析→凍結→製造→diff監査の型で実施 | ECO 5件の under/over-inclusion・不要改変・ずる報告が全件測定されていること |
| P2 前向き測定 | 4週 | P1の測定値を導入前実績(健診データ)と突合し、遡及採点で全数評価。報告書と社内向けplaybookを作成 | H1〜H3の判定と、本格導入可否の提言 |

15.3 測定指標(KPI)

表15 測定指標

| 指標 | 定義 | 本研究での実績値(参考) |
| --- | --- | --- |
| under-inclusion | 影響宣言が取りこぼした実変更(ファイル/行単位) | 対策前 14/16 ECO(88%)で発生 → 対策後 0/4 ECO(同一題材・前向き=解体第2〜5段) |
| 不要改変 | 影響分析外へのdiff(機械監査) | フォワード全系列で 0 |
| ずる件数と帰属 | 申告なき充填・BOM欠落・工場能力の分類集計 | 隔離+報告義務化で申告なき充填 0 を複数系列で達成 |
| 回帰・移行の合格率 | 既存オラクル不変での全数走行 | 凍結した回帰オラクルを適用した対象系列では、当該件数内で回帰不合格を未観測(昇格判定された1件はscratchで前倒し検出) |
| fix潜伏期間 | 同一ファイルへの feat→fix のコミット距離(健診値との前後比較) | 導入前実測: 中央値13コミット・遅発34% |
| 導入コスト | 健診・移行・ECO 1件あたりの工数(時間) | 本プロジェクトで初計測。測定は実験VIIIの測定系規律(壁時計/人間応答待ち/機械活動の分解・観測値を正としself-reportedは来歴明記)に従う。AI担当者1ラウンドの参考観測値: 一周の観測壁時計6時間12分(人間応答待ちが過半=壁時計は人間律速) |

15.4 体制と費用項目

- 体制: 設計者役1名(兼任可・本手法の工程管理を担当)、レビュー承認者1名(対象リポジトリのドメイン知識保有者)、方法論支援(本研究の資産: playbook・テンプレート・治具一式は整備済みでそのまま供与可能)。

- 費用項目: 担当者工数(P0は健診治具が自動化済みのため小)、AI利用費(製造・検査の装置利用。多工場検証を行う場合はその倍数)、既存CIへの検査組み込み工数。

- 機密: 全工程は社内環境、または契約上入力データを学習・保存しないことが確認されたAI実行環境で完結させる。外部APIを用いる場合は、投入可能な情報範囲・ログ保持・学習利用の有無をP0開始前の前提条件として明文化する。外部に出る成果物はない(本研究の公開リポジトリは参照のみ)。

15.5 リスクと軽減策

表16 リスクと軽減策

| リスク | 内容 | 軽減策 |
| --- | --- | --- |
| 効果が出ない | 本研究の知見が .NET 圏小中規模に固有で、対象リポジトリでは再現しない | P0健診で事前判定し、跨ぎ率が低ければ低コストで中止(健診自体が資産として残る) |
| 学習コスト | 担当者が工程・様式に習熟するまでの立ち上がり | hub-first 部分移行で開始範囲を限定。playbook・スキル・治具が工程を機械的に強制 |
| 測定の汚染 | 検査器側の誤りが測定値を汚す | 4段対策(セルフテスト・較正・表現非依存・陽性対照)を初日から適用 |
| 形骸化 | 台帳が書かれるだけで検査に接続されない | lint・diff監査・CIへの機械接続を移行ゲートの必須条件にする(本研究で実証済みの構成) |

16. おわりに

本研究は、AIをソフトウェア製造装置とみなす工業化がどこまで成立するかを、単一設計者・.NET/C# 小中規模題材という制約下の12系列の実証で操作的に測定した。観測した範囲では、ロジックの核はBOMから鋳造でき、外部表面は知識の管理・領域に応じた検査・保守追跡を伴って初めて鋳造保証が立つ。ずるの記録という測定枠組み(第3.2節の判定手順による)は、手法の破れを失敗ではなく改善の入力に変え、改善ループが実測で効くこと(ずるが減ること)を繰り返し示した。変更管理・規模・UI・既存資産という実用上の各次元でも、取りこぼしを定量化し、対象系列の当該評価件数では、工程改訂後に取りこぼしまたは未根拠充填が未観測となる事例を得た。

残る最大の未検証は、人間担当者への可搬性と、数十万行級規模の製造工程である(AI実行主体への可搬性は実験VIIIが3構成の事例反復で確認し、導入前健診は百万行級で成立した)。前者は第15章の実証プロジェクトが、後者は実題材の到来が検証の機会となる。ソフトウェア開発が「速い手工業」に留まるか「測定可能な工業」へ進むかの分水嶺は、生成の速さではなく、沈黙の乖離を測る仕組みを持つか否かにあるというのが、本研究の一貫した観測である。

参考文献

[1] B. Meyer, "Applying 'Design by Contract'," IEEE Computer, vol.25, no.10, pp.40-51, 1992.

[2] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, "An Analysis of the Requirements Traceability Problem," Proc. 1st Int'l Conf. Requirements Engineering, pp.94-101, 1994.

[3] P. Clements and L. Northrop, Software Product Lines: Practices and Patterns, Addison-Wesley, 2001.

[4] M. M. Lehman, "Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution," Proc. IEEE, vol.68, no.9, pp.1060-1076, 1980.

[5] M. Chen et al., "Evaluating Large Language Models Trained on Code," arXiv:2107.03374, 2021.

[6] A. Avizienis, "The N-Version Approach to Fault-Tolerant Software," IEEE Trans. Software Engineering, vol.SE-11, no.12, pp.1491-1501, 1985.

[7] H. D. Mills, M. Dyer, and R. C. Linger, "Cleanroom Software Engineering," IEEE Software, vol.4, no.5, pp.19-25, 1987.

[8] D. C. Schmidt, "Model-Driven Engineering," IEEE Computer, vol.39, no.2, pp.25-31, 2006.

[9] A. Potdar and E. Shihab, "An Exploratory Study on Self-Admitted Technical Debt," Proc. ICSME, pp.91-100, 2014.

[10] S. A. Bohner and R. S. Arnold (eds.), Software Change Impact Analysis, IEEE Computer Society Press, 1996.

[11] E. T. Barr, M. Harman, P. McMinn, M. Shahbaz, and S. Yoo, "The Oracle Problem in Software Testing: A Survey," IEEE Trans. Software Engineering, vol.41, no.5, pp.507-525, 2015.

[12] T. Y. Chen, S. C. Cheung, and S. M. Yiu, "Metamorphic Testing: A New Approach for Generating Next Test Cases," Technical Report HKUST-CS98-01, Hong Kong Univ. of Science and Technology, 1998.

[13] G. Antoniol, G. Canfora, G. Casazza, A. De Lucia, and E. Merlo, "Recovering Traceability Links between Code and Documentation," IEEE Trans. Software Engineering, vol.28, no.10, pp.970-983, 2002.

[14] P. Runeson and M. Höst, "Guidelines for Conducting and Reporting Case Study Research in Software Engineering," Empirical Software Engineering, vol.14, no.2, pp.131-164, 2009.

[15] R. Baskerville and A. T. Wood-Harper, "A Critical Perspective on Action Research as a Method for Information Systems Research," Journal of Information Technology, vol.11, no.3, pp.235-246, 1996.

[16] C. E. Jimenez, J. Yang, A. Wettig, S. Yao, K. Pei, O. Press, and K. Narasimhan, "SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?" Proc. ICLR, 2024.

[17] W. Cunningham, "The WyCash Portfolio Management System," OOPSLA Experience Report (Addendum), 1992.

[18] A. Tornhill, Your Code as a Crime Scene, Pragmatic Bookshelf, 2015.

[19] NTIA, "The Minimum Elements For a Software Bill of Materials (SBOM)," U.S. Department of Commerce, 2021.

[20] C. S. Xia, Y. Deng, S. Dunn, and L. Zhang, “Agentless: Demystifying LLM-based Software Engineering Agents,” Proc. ACM Softw. Eng., vol. 2, no. FSE, 2025, doi:10.1145/3715754(arXiv:2407.01489).

[21] W. Takerngsaksiri, J. Pasuksmit, P. Thongtanunam, C. Tantithamthavorn, et al., “Human-In-the-Loop Software Development Agents,” Proc. ICSE-SEIP, 2025 (arXiv:2411.12924).

[22] M. S. Rashid, C. Bock, Y. Zhuang, et al., “SWE-PolyBench: A Multi-Language Benchmark for Repository Level Evaluation of Coding Agents,” arXiv:2504.08703, 2025.

[23] T. Gloaguen, N. Mündler, M. Müller, V. Raychev, and M. Vechev, “Evaluating AGENTS.md: Are Repository-Level Context Files Helpful for Coding Agents?” arXiv:2602.11988, 2026.

付録A: 証拠リポジトリ一覧と再現性の階層

全実験の入力(BOM・オラクル)と出力(製造成果物・採点・台帳)はコミット・タグとして固定されている。再現性は次の3階層で明示する。

- 階層1(完全再実行可能): 公開リポジトリ・タグ・スクリプト・期待出力が揃っており、第三者が再実行できる。

- 階層2(監査可能): リポジトリは非公開だが、集計表・個票・コミットID・diff統計が残っており、開示の下で監査できる。

- 階層3(著者環境依存): 実機UI・非公開データ・AI実行ログなど、著者環境でのみ確認可能。

表17 証拠リポジトリと再現性階層(artifact availability)

| リポジトリ | 階層 | 所在・再現単位・内容 |
| --- | --- | --- |
| BomDD | 1 | github.com/akiramei/BomDD ― 方法論正本(method/)・FINDINGS・WHITEPAPER・治具(method/tools/)・改善ログ・ハーネス自己適用台帳(bomdd/ ECO-001〜007)・自己適合ゲート(self-conformance+CI) |
| BomDD-WebApi-Sample | 1 | github.com/akiramei/BomDD-WebApi-Sample ― 実験II Web API系列。入力凍結タグ webapi-02-input-bom。コミット列 35c3022→7b3a4f2→c46fe8b→4eed25f→84338b0 |
| BomDD-DistributedSaga-Sample | 1 | github.com/akiramei/BomDD-DistributedSaga-Sample ― 実験II 分散Saga系列。タグ saga-02-input-bom / v0.1-saga-multifactory。再現手順 docs/reproduce-saga-v2.md |
| BomDD-LibraryLending-Sample | 1 | github.com/akiramei/BomDD-LibraryLending-Sample ― 実験III フォワード全系列。タグ forward-01-input〜v0.6-forward-04。再現手順 docs/reproduce-forward-01.md。全数値 bomdd/52-metrics.yaml |
| BomDD-Plm | 1 | github.com/akiramei/BomDD-Plm ― 実験IV 自己適用。タグ v0.1-plm-accepted / v0.2-eco-001-accepted / v0.3-eco-002-accepted |
| ViewPrism2 | 2 | 非公開 ― 実験V 規模系列(遡及採点の個票 bomdd/studies/・god-VM解体5段・実ECO 50件超の台帳・hub_ledger)。採点治具は BomDD 側 method/tools/impact-retrospective.py として公開済み |
| MoviePad | 2〜3 | 非公開 ― 実験I リバース7ループ・実験VI UI-CAD系列。裁定台帳・盲検プロトコル・採点(branch bomdd-mock-inspect-01 / bomdd-model-sensitivity-01)=階層2。実機UI確認=階層3 |
| ViewGrid | 2 | 非公開 ― 実験VII stage-0健診・hub-first移行。一次記録 bomdd/52-metrics.yaml(コミット e3bc0d0 / 1632413) |
| BomDD-Transfer01〜03 | 1〜2 | 実験VIII AI実行主体への工程転移(t1/t2/t3)。一次記録(protocol=事前登録・介入台帳・事前予測・採点)= 公開リポジトリ BomDD loops/transfer-01〜03/+kit凍結タグ transfer01-kit-v1〜v3(階層1)/ 実行主体ワークスペース(製品コード)= ローカル(階層2・監査応諾) |

非公開リポジトリ由来の最重要証拠(第8章 scale-01/02・第10章 ViewGrid)については、匿名化した採点個票・集計CSV・コミットハッシュとdiff統計を BomDD リポジトリの公開領域へ順次移す方針である(採点治具は公開済み)。公開までの間は、開示合意の下での監査に応じられる形で個票・台帳を保全している。なお採点治具 impact-retrospective.py は2026年7月10日に採点規約v2(集計のfail-closed化 ― unit へ写像できない実変更を見出しへ算入)へ改訂された。v1の数値は出力の decomposition フィールドで恒久再現でき、第8章の公表値(裁定済みの3分解)には波及しない。

付録B: 用語集

表18 用語集

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| ずる(cheat) | 手法から導けず、従来手法(人間の判断・慣習)で埋めた箇所。失敗でなく観測データ |
| 鋳造できる(castable) | 原版非開示の製造装置が凍結したBOM・工程・関連知識パッケージのみを実験時入力とし、そこから成果物を生成し、定義済み受入を手修正なしで通過すること |
| 核/表面 | 要求から導出可能なロジック(核)と、外部知識・設計知識の転記を要する部分(表面) |
| K-BOM | 知識部品表。製造装置の暗黙知を管理対象の部品として列挙・裁定したもの |
| 受入の梯子 | L0文字列照合 < L1存在 < L2メタデータ < L3内容/信号 < golden+人間承認 の検査深さの段階 |
| ECO | 技術変更指示。影響分析の凍結→製造→回帰・移行・効力検査→diff監査で閉じる変更の単位 |
| under/over-inclusion | 影響宣言の取りこぼし/過剰包含。影響分析の精度の測定量 |
| ハブ台帳 | under実績・変更集中実績のあるunitの既定点検リスト |
| stage-0健診 | 影響宣言のないリポジトリで、実diffのみから変更トポロジー(跨ぎ率・ハブ集中)を測る導入前健診 |
| hub-first移行 | 全成果物の一括対応付けの前に、健診で特定したハブunitから as-built BOM を起こす軽量移行順路 |
| 多工場分散 | 同一BOMを複数装置へ渡した際の出力分散。BOMの決定性の測定量(一致≠正しさ) |
| 陽性対照 | 必ず検出されるべき合成フィクスチャの常設実行。運用中の検査の沈黙(no-op化)を検出する |

付録C: 研究資産一覧と転移実験の因子・裁定集計

本付録は、研究単位(実験I〜VIII/12系列)の対応、実験VIIIの3構成の因子、および顧客裁定の全件集計を一覧化する。

表19 研究資産一覧(12系列)

| 系列ID | 実験 | RQ | 題材 | 実行主体 | 凍結入力 | 評価単位 | 階層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reverse(7ループ) | I | 1/2 | MoviePad(.NET GUI・37k行) | 設計者+opus/sonnet/haiku工場 | 各loopのBOM+固定オラクル | 7ループ・ずる12件 | 2〜3 |
| webapi | II | 1 | 会議室予約API | 3工場 | webapi-02-input-bom | 16ケース×3工場 | 1 |
| saga | II | 1 | 分散Saga | 3工場 | saga-02-input-bom | 3工場 | 1 |
| forward+ECO | III | 1/3 | 図書貸出API | fresh 3工場+ECO | forward-01-input〜v0.6 | オラクル20+25・ECO6件 | 1 |
| plm自己適用 | IV | 1 | PLM lint/viewer | fresh工場 | v0.1〜v0.3タグ | ECO2件・規則52 | 1 |
| scale-01 | V | 4 | ViewPrism2(37k行) | 遡及採点治具 | register 34件 | 採点対象21・コード16 ECO | 2 |
| scale-02 | V | 4 | 同(対策後・前向き) | fresh工場 | ハブ台帳regime | god-VM解体5段+ECO-037(under採点対象=第2〜5段の4件) | 2 |
| ui-cad | VI | 2 | MoviePad UI | 工程分離+治具 | 裁定台帳19件 | gate GU1〜6 | 2〜3 |
| mock検査追補 | VI | 2 | 同モック | モデル感度測定 | mock-inspect分岐 | 検査項目16 | 2 |
| stage-0(ViewGrid) | VII | 5 | ViewGrid(総行数108k・.cs 245ファイル ― 健診のみ・製造工程は未適用) | 健診治具 | 定義凍結(52) | 298コミット | 2 |
| stage0-oss | VII | 5 | jellyfin/gitea/HA core | 健診治具(事前登録) | protocol凍結 | 3リポ+較正1 | 1 |
| transfer-01〜03 | VIII | 6 | 経費/残業/有給API | fable-5/sonnet-5/GPT-5.5 | kit-v1〜v3タグ | 3構成×(一周+ECO) | 1〜2 |

表20 実験VIIIの3構成の因子一覧

| 因子 | t1 | t2 | t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 実行時に記録されたモデルラベル(完全な実行環境識別子ではない) | fable-5 | sonnet-5 | GPT-5.5 |
| ベンダー | Anthropic | Anthropic | OpenAI |
| ハーネス | Claude Code | Claude Code | Codex CLI |
| 題材 | 経費精算API | 残業申請API | 有給休暇API |
| kitタグ | transfer01-kit-v1 | transfer02-kit-v2 | transfer03-kit-v3 |
| システム指示 | ハーネス既定+kit | ハーネス既定+kit | ハーネス既定+kit |
| ツール権限 | 隔離サブエージェント可 | 同(削除保護・直接承認ゲート強) | 隔離サブエージェント不可(縮退裁定) |
| 顧客往復数 | 8交信・21裁定 | 14交信・20裁定 | 5交信・初回12問一括 |
| 最終受入結果 | golden承認・ECO1件クローズ | golden承認(under1正直採点)・ECO1件クローズ | 受入承認・ECO2件クローズ |
| 実行日 | 2026-07-08〜09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |
| 一次記録の所在 | BomDD loops/transfer-01/ | BomDD loops/transfer-02/ | BomDD loops/transfer-03/ |

実行主体のモデル識別子は各ラウンドの as-built 記載(一次記録)による。ハーネスCLIの版数・推論設定(温度等)は当時記録しておらず、後日の監査単位としての不足を限界として明示する ― 以後のラウンドでは工数の timing 様式とともに記録する。

表21 顧客裁定(customer_ruling)の集計と発生段階

| ラウンド | 裁定件数 | 主な発生段階 | 受入確認の起点(成功の帰属に関わる注記) |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 | 21件(8交信) | ブレスト(要求獲得)に集中・ECO裁定 | 担当者の自発(見どころ付きサンプル提示) |
| t2 | 20件(14交信・選択式5ラウンド) | 要求獲得+フェーズ境界ゲート+ECO裁定4件 | 顧客の一押しで開始(操舵として介入台帳に正直記録) |
| t3 | 12問+指摘対応(5交信) | 初回一括質問に圧縮・納品後ECO | 顧客起点(遅延シード投入に伴う) |

採点・介入台帳・事前予測の一次記録は公開リポジトリ BomDD の loops/transfer-01〜03/ に、kitはタグとして凍結されている。

表22 ずる12件の層別分類 ― 詳細監査表(第一分類=設計者。判定規則は公開リポジトリ loops/cheat-reclassification-01/protocol.md に凍結。外部AI査読者による確認的再判定=軸A・軸Bとも12/12一致・κ=1.000 ― ただし盲検条件未達につき記述統計として扱う。正式な盲検独立評価は分類誘導語を除去した再設計パケットで実施予定)

| ID | 発現位置 | 原因 | 修正した層 | 判定根拠(1行) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | process | C3 | 工程(Loop7でリバース工程を形式化) | 手法に工程が存在しなかった |
| 002 | bom-metamodel | C5 | BOM表現(グラフ化) | 木構造という表現力の不足 |
| 003 | bom-metamodel | C1 | BOM表現(存在理由型の拡張) | 記述語彙の不足 |
| 004 | oracle | C6 | 受入基準+無矛盾性検査工程 | 検査基準自体の自己矛盾 |
| 005 | artifact-surface(主)/oracle(副) | C4 | BOM不変条件+検査ベクタ | 丸め方式=.NET慣習の転記が検査面に未載(oracle副 ― 両解釈あり・第二評価者裁定対象) |
| 006 | oracle | C4 | 受入(許容差+承認者) | 知覚領域に検査手段が不在 |
| 007 | artifact-surface(外部知識) | C2 | BOM(知識転記部品) | コーデック白名簿は要求から導出不能 |
| 008 | artifact-surface(外部ツール) | C2 | BOM不変条件(座標系の明示) | ffmpeg音声時刻の暗黙知が機能バグ化 |
| 009 | oracle | C4 | 受入方式(L2へ引き上げ) | 文字列照合の過剰結合・被覆不足 |
| 010 | artifact-surface(設計知識) | C2 | BOM(design-token) | レイアウト定数は設計知識の転記 |
| 011 | oracle | C4 | 受入(許容差+設計承認者) | goldenが妥当な設計差を拒否 |
| 012 | oracle(主)/process(副) | C2 | 二軸管理(決定性×正しさ) | 工場間一致の解釈=測定の誤読 |

一次発現層の集計(第一分類): artifact-surface 4件・oracle 5件(012の主判定を含む)・process 1件・bom-metamodel 2件・artifact-core 0件。CHEAT-005(主: artifact-surface/副: oracle)とCHEAT-012(主: oracle/副: process)には副次層がある。外部AI査読者による確認的再判定は両軸12/12一致だったが、盲検条件未達につき評価者間信頼性の証拠には用いない(裁定記録は公開リポジトリ)。この層別が、本文第4.2節の限定の根拠である。

表23 手法版の時系列 ― 形成(破れの発見)と確認(改良後の固定評価)の分離

| 改訂契機(形成系列で観測された破れ) | 手法改訂 | 確認系列 | 比較形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHEAT-002/004/005(Loop1) | 完全性・無矛盾検査・E-BOMグラフ化 | Loop1.5 | 同一題材の前後比較 |
| CHEAT-009/011(Loop2〜3) | 受入の梯子(L0既定不採用・L2/L3) | Loop2.5/5 | 同一題材の前後比較 |
| 多工場の総当たり分岐(Loop4) | K-BOM導入 | webapi-02/saga-02 | 別題材への適用(凍結BOM) |
| C3=工程欠落(Loop1) | フォワード工程+G1〜G4ゲート | forward-01〜04 | 新規題材への適用 |
| under 14/16・ハブ集中(scale-01) | ハブ台帳+実物点検 | scale-02 | 同一題材・前向き(0/4 ECO=解体第2〜5段) |
| kit自己完結性の穴(transfer T0静的監査) | kit補正+凍結タグ | transfer-01〜03 | 別実行主体への適用(3構成) |
| 治具のfail-open等6件(第三者レビュー) | fail-closed+自己適合ゲート | CI(毎コミット) | 恒久回帰(陽性対照つき) |

各系列は主として「形成(左列の破れを発見した系列)」か「確認(改訂を凍結して評価した系列)」のいずれかに属する。同一系列が両方を兼ねる場合(例: scale-01は形成、scale-02は確認)、確認は改訂の凍結後に行い、形成に用いたデータで有効性を主張しない。

表24 隣接研究との比較軸(関連研究第14.1節の整理)

| 研究 | 主評価単位 | 入力仕様 | 人間ゲート | 変更管理 | 保守追跡 | 暗黙知の記録 | 多主体分散 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agentless [20] | issue解決率 | issue+リポジトリ | なし | なし | なし | なし | なし |
| HITL agents [21] | 実運用タスク+人間評価 | タスク記述 | あり(フィードバック) | なし | なし | なし | なし |
| SWE-PolyBench [22] | 多言語リポレベル解決率 | issue+リポジトリ | なし | なし | なし | なし | なし |
| AGENTS.md評価 [23] | 成功率×文脈文書の有無 | 文脈文書+issue | なし | なし | なし | 指示の遵守を測定 | なし |
| BomDD(本研究) | 工程(転移・回帰・影響精度・分散) | 凍結BOM+K-BOM+kit(版管理) | あり(裁定・golden・waiver) | ECO(影響凍結+diff監査) | S-BOM(劣化の逆引き) | K-BOM+ずる報告 | 多工場分散の帰属 |

BomDDの独自性は単発解決率の向上ではなく、入力の版管理・暗黙知の露出・受入深さ・ECO・保守追跡を同一工程に閉じ、その工程自体を測定対象にする点にある。

表25 stage-0 OSS追試のリポジトリ別内訳(定義は凍結測定規約=公開治具 stage0-survey.py・一次記録 loops/stage0-oss-01/)

| リポジトリ | HEAD(コミット範囲) | 総行数・ファイル数 | 解析コミット数 | churn∩fix overlap(上位10の重なり) | unit跨ぎ率(全変更) | 同(fix限定) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jellyfin(C#) | 53aafcd3 | 361k・2,485 | 22,415 | 6 | 37.5% | 36.7% |
| gitea(Go+TS) | 545ed923 | 774k・5,615 | 19,923 | 5 | 46.2% | 44.8% |
| home-assistant core(Python) | 64fc462a | 5.41M・26,487 | 110,424 | 5 | 54.1% | 39.0% |

unit写像は深さ2ディレクトリの仮unit(凍結定義・裁定境界ではない)。測定はViewGridの既知値で治具を較正してから実施した(fix集中1位が一致)。件名によるfeat/fix分類の適合率は手作業標本で未検査であり、限界として明示する。

表26 実験VIII工数分解の算出規則と分解値(t2・遡及)

| 項目 | 規則・値 |
| --- | --- |
| 観測範囲 | 実行主体セッションのトランスクリプト全イベント(2026-07-09 10:47:24〜21:59:46 JST=壁時計11時間12分・一周+ECO 1件) |
| 区間分類 | 2分超の無イベント間隔を、直前・直後のイベント種別で排他分類: 直前が顧客への質問ツール→人間応答待ち/直前がツール実行→ツール実行区間/その他→未分類 |
| 重複の扱い | 人間応答待ち=union duration。機械活動(工場推論・検査実行)=activity span sum(並列を含むため壁時計の排他的内訳として加算しない) |
| 分解値 | 人間応答待ち6時間15分(56%)/ツール実行区間(2分超)1時間30分/検査の機械実行 約24分(3.6%)/未分類 約16分/一周の非待機残差 約2時間35分(実働工数そのものではない) |
| 欠測・遡及の扱い | セッション翌日の遡及解析。分類境界の誤差±10分程度。自己申告値・UI表示値はself-reportedと明記し分解には不使用 |
| 一次記録 | 公開リポジトリ BomDD loops/transfer-02/t2-time-decomposition.md・治具 method/tools/time-decomposition.py |